附件

2025年政府还贷二级公路取消收费后补助

资金分配方案（到企管理第三批）

为做好2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金分配，促进地方普通公路养护事业发展，根据《广东省财政厅关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（粤财综〔2024〕79号）、《广东省交通运输厅关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划（第一批）的通知》（粤交规〔2025〕7号），省下达我市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金市本级部分317万元，按照《交通领域落实<汕尾市财政资金到企业务改革工作方案>实施流程》，我局于2025年7月预告知各地各单位资金方向及额度，经市城乡统筹发展指挥部会议研究，同意对到企资金按实际进度时序分批次分配。我局已于1月7日分配并下达第一批53.952万元到企资金，于4月9日分配并下达第二批113.048万元到企资金，本次结合陆丰市报送的第三批到企资金142.7万元分配申请，形成《2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金分配方案（到企管理第三批）》。

- 一、分配资金额度

本次省级下达资金市本级部分总额为317万元，已完成第一批53.952万元、第二批113.048万元到企资金分配。现结合陆丰市申报实际，计划分配142.7万元。

- 二、分配资金组成

结合陆丰市申报实际，计划分配陆丰市交通运输局142.7万元。（具体到企分配项目详见附件表格）

- 整体绩效目标

（一）支持普通国省道养护0.8公里；

（二）支持农村公路养护1.7公里；

（三）实施农村公路路况自动化检测里程较2024年增长；

（四）实施路段技术状况水平提升；

（五）按期完成投资；

（六）对经济发展产生明显的促进作用；

（七）提升基本公共服务水平；

（八）改善通行服务水平群众满意度大于等于80%。

附表：1.2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金安

排预告知计划表及分配额度

2.2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金分

配计划表（到企管理第三批）